Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta etapa del proyecto avanzamos bastante y ya tenemos la base funcionando. Logramos implementar el sistema de reportes de incidentes de accesibilidad urbana, donde los vecinos pueden marcar en un mapa los problemas que ven en las calles (veredas cortadas, rampas bloqueadas, mala iluminación, etc.). Lo más importante que ya está listo es: el registro y login de usuarios, el mapa interactivo con marcadores y filtros por categoría y estado, el formulario para crear reportes (con subida de fotos), y la parte de votación donde la comunidad confirma o rechaza los reportes. Hasta ahora cumplimos los objetivos de tener la plataforma usable con el flujo principal y la integración con la base de datos en tiempo real. Nos queda pendiente pulir la parte de exportación de datos para BI y hacer las pruebas finales. |
| --- | --- |
| Objetivos | El principal cambio implementado fue pasar de un dashboard integrado al que puede acceder un usuario con rol “admin” a que los datos se pudieran exportar mediante conexión a base de datos a cualquier plataforma de BI o visualización de datos. |
| Metodología | Scrum |
| Evidencias de avance | En este avance, se entregarán todos los documentos propios de la metodología escogida (product vision, definition of done, sprint backlog, etc). Al igual que diagramas de arquitectura, diagramas UML y requisitos no funcionales. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y modelado de sistemas de información. | Levantamiento de requerimientos y definición de la visión del producto (problema, usuarios, propuesta de valor, alcance) | Reuniones del equipo, backlog (GitHub Projects), Product Vision, guías de diseño | 2 días | Carlos Espinoza | Facilitador: alcance acotado (comuna de Providencia). Dificultad: foco amplio entre app ciudadana y producto de datos | Completado | Se priorizó el producto de datos (BI) sobre dashboards internos |
| Diseño de datos | Diseño de la arquitectura y del modelo de datos normalizado (tablas, vistas, RLS, DER y diagramas) | Diagramas UML (PlantUML/Mermaid), DER (ChartDB/DBML), docs de BD | 3 días | Belen Díaz | Dificultad: normalizar votos/denuncias sin datos inconsistentes; Facilitador: documentación de decisión D1–D7 | Completado | Modelo normalizado: score/confirmaciones calculados por vistas (decisión D2) |
| Gestión y consulta de BD | Crear esquema, migraciones SQL, triggers, vistas y políticas RLS en Supabase | Supabase (PostgreSQL), scripts backend/migraciones/nuevo/* | 4 días | Carlos Espinoza | Dificultad: RLS sin security definer (bug de votos). Facilitador: scripts canónicos reutilizables | Completado | Se eliminó el rol institution y las columnas denormalizadas (D6) |
| Desarrollo web (frontend) | Implementar autenticación, mapa, reporte, votación, actividad y panel admin en React | React, TypeScript, Vite, Leaflet, Supabase JS, zod | 8 días | Belen Díaz, Carlos Espinoza, Juan Candia | Dificultad: integración de Realtime y refresco del score tras votar | Completado | Se sustituyó el modal de detalle por página /incident/:id |
| diseño de UI/UX | Adaptación visual responsive a los mockups (tokens, Inter, sidebar abordable, layout 3 columnas) | Mockups, Tailwind | 4 días | Belen Díaz | Regla: mantener funcionalidad intacta al adaptar el look; pantallas sin mockup siguen la regla | Completado | Sistema de diseño con tokens y tipografía Inter (Sprint 4) |
| Metodologías ágiles | Gestión del Product Backlog (GitHub Projects) y planificación de los 4 sprints | Github Projects | Continua | Carlos Espinoza, Juan Candia | Dificultad: sin actas de planificación previas; la asignación por sprint es propuesta | Completado | Backlog gestionado en GitHub Projects como fuente oficial |
| Pruebas de software | Definir y ejecutar el plan de pruebas (funcionales, RLS y end-to-end) y registrar evidencias | PLAN-DE-PRUEBAS.md, datos demo 01_seed_demo.sql, navegadores | 3 días | Juan Candia | Dificultad: entorno y usuarios de prueba; pendiente la verificación del ocultamiento por umbral | Sin iniciar | - |
| Despliegue y operación | Configurar variables de entorno, build de producción y despliegue en Netlify | Netlify, .env (anon key), npm run build | 1 día | Carlos Espinoza, Belen Díaz | Seguridad: no incluir service_role; la anon/publishable es pública por diseño | Completado | Deploy disponible y accesible. |
| Análisis y exposición de datos (BI) | Construir la capa BI (bi.incident_daily, vista pública de export) y conectar Power BI | Supabase, vista analytics_incident_daily, rol bi_reader, Power BI | 2 días | Carlos Espinoza | Facilitador: exportación CSV vía PostgREST. Dificultad: PostgREST no refleja el esquema bi | Completada | Exposición de vista espejo en public para CSV; rol bi_reader de solo lectura |
| Seguridad y buenas prácticas | Aplicar RLS en todas las tablas, vistas security_invoker, y políticas de Storage | Supabase, 00_esquema_actual.sql, revisión de código | 2 días | Juan Candia | Facilitador: RLS documentado. Dificultad: equilibrar acceso público vs. datos del producto | Completada | No se bypasea RLS con security definer para acciones de usuario. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Lo que más nos facilitó fue que el equipo ya tenía base en React y que usamos Supabase, lo que nos ahorró tiempo en la parte del backend (base de datos, autenticación y fotos). Eso nos dejó enfocarnos más en la interfaz y en el mapa. Lo que más costó fue la parte de la base de datos, sobre todo definir bien el esquema de los votos y el score, porque al principio se repetía la información. Se solucionó rehaciendo las tablas y usando vistas (views) para que el score se calculara solo en base a los votos. También nos costó el mapa en celulares, para esto hicimos la interfaz responsive y un modo de pantalla completa para elegir la ubicación.

Como se mencionó anteriormente, al principio teníamos pensado hacer un módulo de estadísticas más completo junto con todo lo demás, decidimos decantarnos por permitir la exportación de los datos mediante conexión a base de datos.

Las actividades que quedaron en curso son la optimización de la base de datos a la hora de manejar una gran carga de reportes, añadir modo oscuro tanto en desktop como en mobile y las pruebas finales y de despliegue. Esto fue porque nos enfocamos primero en dejar sólido el flujo principal del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.