}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Belen Díaz |
| --- | --- |
| Rut | 21.787.405-k |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

| Nombre estudiante | Carlos Espinoza |
| --- | --- |
| Rut | 21.138.114-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

| Nombre estudiante | Juan Andrés Candia |
| --- | --- |
| Rut | 20.948.19-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | MOVIMAP |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, análisis y evaluación de soluciones informática, gestión de proyectos informáticos, aseguramiento de calidad de software. |
| Competencias | Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares industria. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocios |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la falta de información sobre obstáculos dinámicos de accesibilidad que enfrentan personas con movilidad reducida y que no figuran en mapas tradicionales. Al estar los reportes actuales dispersos en canales informales, los usuarios no pueden conocer su vigencia y las instituciones no logran centralizarlos ni gestionarlos adecuadamente. El proyecto impacta directamente en la autonomía de los ciudadanos y provee a los administradores de una herramienta estructurada. Esta iniciativa es relevante en nuestra área porque aplica competencias clave del perfil de egreso, tales como el diseño arquitectónico, el modelado de datos, la seguridad informática y la gestión ágil de proyectos. Su principal aporte de valor consiste en que ofrece a la comunidad una aplicación colaborativa para planificar desplazamientos con seguridad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es diseñar e implementar un prototipo web colaborativo para reportar, consultar y actualizar incidencias dinámicas de accesibilidad en una zona geográfica piloto. La solución consistirá en una plataforma web con un mapa interactivo donde los usuarios podrán registrar y validar colaborativamente obstáculos imprevistos (como rampas bloqueadas o veredas en mal estado) mediante datos estructurados como ubicación, categoría, fecha y estado. Simultáneamente, se proveerá un panel de administración institucional que centralizará estos reportes ciudadanos, permitiendo a los encargados del recinto gestionar el ciclo de vida de cada problema, visualizar estadísticas básicas y tomar decisiones de mantenimiento respaldadas por evidencia territorial. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se alinea directamente con el propósito central del perfil de egreso al abarcar el ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y gestión de una solución tecnológica funcional. Para resolver la problemática, las competencias de desarrollo, arquitectura y bases de datos son indispensables para construir la plataforma web y georreferenciar los reportes ciudadanos. Al mismo tiempo, las competencias de gestión y análisis permiten acotar el alcance técnico del proyecto y proponer un modelo de negocio institucional viable. Finalmente, las competencias de seguridad, calidad y transformación de datos resultan vitales para proteger la integridad de la aplicación colaborativa mediante pruebas y mitigación de vulnerabilidades, permitiendo además convertir la información dispersa en métricas centralizadas que brindan a las organizaciones evidencia accionable para la toma de decisiones. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se centran en el desarrollo de software Full Stack y la Inteligencia de Negocios. Estos se ven reflejados en el proyecto mediante la construcción integral de la plataforma web. Por otro lado, el enfoque en BI se aplica en la creación del panel de administración, el cual transforma los reportes ciudadanos en estadísticas e indicadores concretos para apoyar la toma de decisiones institucionales. Realizar este proyecto consolidará mis habilidades al permitirme gestionar el ciclo de vida completo del software bajo un alcance acotado, demostrando mi capacidad para crear soluciones que combinen solidez técnica con un valor analítico y estratégico real para las organizaciones. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es viable porque su alcance se limita estrictamente a un MVP enfocado en una zona piloto. En cuanto al tiempo, la planificación se ajusta a 8 semanas, asegurando 100 horas efectivas de desarrollo y un margen para pruebas y documentación. Los materiales requeridos son accesibles, ya que se utilizarán tecnologías de código abierto como Node.js y React.js e infraestructura de bajo costo. El desarrollo se verá facilitado por el uso de bibliotecas de mapas existentes, lo que evita construir un motor cartográfico desde cero. Por último, posibles dificultades externas, como los costos de geocodificación, se solucionarán permitiendo seleccionar manualmente el punto en el mapa, y la falta inicial de usuarios se mitigará ingresando datos de prueba controlados para validar el panel institucional. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un prototipo web colaborativo para reportar, consultar y actualizar incidencias de accesibilidad en una zona geográfica piloto. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Identificar tipos frecuentes de incidencias de accesibilidad que puedan representarse en una aplicación web. - Definir requisitos funcionales y no funcionales para el prototipo. - Diseñar una base de datos de usuarios, incidencias, confirmaciones y estados. - Integrar un mapa existente para representar incidencias georreferenciadas. - Implementar la creación de reportes con categoría, descripción, ubicación, severidad y fecha. - Implementar filtros de consulta por categoría y estado. - Implementar la confirmación y resolución comunitaria de incidencias. - Implementar un rol administrador para moderar y actualizar reportes. - Implementar indicadores estadísticos básicos por categoría y estado. - Evaluar el prototipo mediante pruebas funcionales, de usabilidad y de seguridad básica. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología iterativa e incremental orientada a la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) en un plazo de 8 semanas, administrando un presupuesto de 100 horas efectivas de desarrollo. El trabajo se organiza en bloques de desarrollo con entregables definidos: Semanas 1-2: Definición del alcance, wireframes, diseño de la base de datos e integración del mapa base centrado en la zona piloto. Semanas 3-4: Creación de la API, modelo de incidencias, formulario web de reportes y filtros de búsqueda. Semanas 5-6: Implementación de autenticación de usuarios, roles, confirmación comunitaria y desarrollo del panel administrador. Semanas 7-8: Generación de estadísticas, pruebas de usabilidad y seguridad, y estabilización final del prototipo. Para nuestro equipo, definimos las áreas de responsabilidad de la siguiente manera: Belen Díaz (34 hrs): Diseño de la interfaz, integración del mapa interactivo con marcadores, vistas de detalle y formularios. Carlos Espinoza (34 hrs): Desarrollo de la API REST, diseño de la base de datos, consultas por zona geográfica y módulo de estadísticas. Juan Candia (32 hrs): Gestión de inicio de sesión seguro, control de roles (usuario/administrador), panel de gestión y ejecución de pruebas de seguridad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento Fase 1 1.5 | Descripción de la propuesta detallada y planificación inicial del proyecto. | Corresponde al punto de partida para validar nuestra propuesta y empezar el desarrollo efectivo. |
| Avance | Prototipo Inicial Fase 2 | Presentar una versión inicial de la app que contenga a lo menos un mapa interactivo y la opción de consultar reportes | Tener un prototipo básico nos permite recibir feedback y refinar la solución para la entrega final. |
| Avance | Documento de ejecución de pruebas (testing) | Documento exponiendo las pruebas realizadas por definir a la solución. | Realizando estas pruebas nos aseguramos de que nuestra solución cuente con los indicadores de calidad que se necesitan según nuestro perfil de egreso |
| Final | Entrega Final y Demo | Entrega de documentación de la última fase y Demo en vivo. | Presentar el trabajo realizado durante el semestre. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Semana 1: Alcance, Wireframes y Configuración | Definición de requerimientos, zona piloto, diseño de wireframes en Figma, modelado de base de datos y setup de ambiente. | Figma, GitHub, Docker Compose | 12 hrs. | Todos | Facilitador: Uso de plantillas base. Dificultad: Acotar requerimientos para no sobrepasar el alcance. |
| Construir el modelo arquitectónico / Construir programas y rutinas | Semana 2: Integración de Mapa y Detalle Básico | Integración de la API cartográfica en el frontend, endpoints de lectura de marcadores y vista de detalle. | MapLibre, React, Node.js, Express. | 13 hrs. | Belen Díaz (7h), Carlos Espinoza (6h) | Facilitador: Ejemplos de MapLibre/Leaflet. Dificultad: Ajustes de latitud/longitud en renderizado inicial. |
| Construir modelos de datos / Programar consultas | Semana 3: Backend de Reportes e Incidencias | Creación de endpoints POST, validación geográfica de zona piloto y filtrado por categoría. | PostgreSQL, Prisma, Node.js. | 14 hrs | Carlos Espinoza (14 hrs) | Facilitador: Librería de validación. Dificultad: Validación de límites cartográficos. |
| Construir programar y rutinas | Semana 4: Frontend de Formulario de Reportes | Interfaz de selección de punto en el mapa, formulario de reporte, filtros por categoría/estado y manejo de errores. | React, TypeScript, TailwindCSS. | 14 hrs | 14 hrs (Belen Díaz) | Facilitador: Formulario controlado. Dificultad: Experiencia de usuario en captura de ubicación en mapa. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas / Ofrecer propuestas de solución | Semana 5: Autenticación, JWT y Control de Roles | Registro, login, hashing de contraseñas con bcrypt, middleware de roles. | Node.js, Bcrypt, JWT, PostgreSQL. | 12 hrs. | Juan Candia (12h) | Facilitador: Patrón JWT estándar. Dificultad: Manejo de expiración e invalidación de tokens. |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación | Semana 6: Modulo de Confirmación y Panel Administrador | Funcionalidad para confirmar/resolver incidencias, módulo de moderación y tabla de auditoría. | React, Node.js, PostgreSQL. | 13 hrs. | Juan Candia (10h), Carlos Espinoza (3h) | Facilitador: Componentes reutilizables de tabla. Dificultad: Lógica de estados para evitar múltiples confirmaciones por usuario. |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos | Semana 7: Panel Estadístico y Pruebas de Calidad | Métricas por categoría/estado, indicadores de severidad, pruebas funcionales y correcciones. | React, Chart.js / Recharts, Jest. | 10 hrs. | Carlos Espinoza (7h), Belén Díaz (3h) | Facilitador: Librerías gráficas simplificadas. Dificultad: Consultas de agregación en BD. |
| Realizar pruebas de certificación / Resolver vulnerabilidades | Semana 8: Estabilización, Seguridad y Manuales | Sanitización XSS, pruebas de seguridad, ajustes de accesibilidad (WCAG) y preparación de demo. | OWASP ZAP, Lighthouse, Docker Compose. | 12 hrs. | Juan Candia (6h), Belén Díaz (6h) | Facilitador: Lista de verificación OWASP. Dificultad: Refactorización de componentes para accesibilidad por teclado. |

8.Planificación Ágil y Cronograma de Sprints

De acuerdo con la naturaleza del proyecto MoviMap se adopta una metodología de desarrollo ágil orientada a la entrega iterativa e incremental de valor. Las cartas Gantt tradicionales asumen dependencias en cascada con requisitos estáticos; por el contrario, la planificación por Sprints e Historias de Usuario (US) permite adaptar la solución a los hallazgos de usabilidad y rendimiento en ciclos cortos de 2 semanas, gestionando de forma eficiente un presupuesto acotado de 100 horas efectivas de desarrollo distribuidas en 8 semanas cronológicas

| Fase Académica APT | Temporalidad | Sprint Asociado | Objetivo Técnico Y Entregable de Fase | Horas Sprint | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición y Arquitectura Base | Semanas 1 y 2 | Sprint 1: Fundamentos, Datos y Mapa Base | Infraestructura en Docker, modelo relacional PostgreSQL (Prisma), wireframes de diseño UI/UX y visor cartográfico Leaflet centrado en la zona piloto. | 25 h | Belén (14h) Carlos (8h) Juan (3h) |
| Fase 2: Construcción del Núcleo e Iteración | Semanas 3 y 4 | Sprint 2: Creación de Reportes y API REST | Endpoints REST de incidencias con validación espacial de zona piloto, filtros de marcadores por categoría y formulario interactivo de reporte. | 28 h | Belén (14h) Carlos (14h) Juan (0h) |
| Fase 2: Integración, Seguridad y Moderación | Semanas 5 y 6 | Sprint 3: Autenticación y Validación Comunitaria | Autenticación segura JWT/sesiones, control de roles (Admin/Usuario), mecanismo de confirmación/resolución comunitaria y panel privado de moderación. | 25 h | Belén (0h) Carlos (6h) Juan (19h) |
| Fase 3: Certificación, Métricas y Cierre | Semanas 7 y 8 | Sprint 4: Analítica, Seguridad OWASP y Cierre | Dashboard estadístico de gestión B2B/B2G, mitigación de vulnerabilidades OWASP, accesibilidad de interfaz, pruebas E2E y congelamiento de versión final. | 22 h | Belén (8h) Carlos (7h) Juan (7h) |
| Total Proyecto | 8 Semanas | 4 Sprints | Producto Mínimo Viable (MVP) Operativo y Certificado | 100 h | Equipo Completo |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.